KẾ HOẠCH NÂNG CẤP ỨNG DỤNG
BIN SPA

Roadmap thống nhất từ sửa lỗi nền tảng → tính năng nghiệp vụ → Gemini AI

| Dự án | Web Spa Management – Bin Spa |
| --- | --- |
| Nền tảng hiện tại | Flask + PostgreSQL + SQLAlchemy + Jinja/JavaScript |
| Định hướng nâng cấp | Ổn định hệ thống, Analytics, Rating, Loyalty, Payroll, Package, Automation, Gemini AI |
| Mục tiêu tài liệu | Sắp xếp ưu tiên và cung cấp prompt triển khai riêng cho AI coding agent ở từng giai đoạn |

Lưu ý bảo mật về Gemini API key: Tài liệu giả định dự án sẽ sử dụng API key Gemini do bạn cung cấp, nhưng khóa thật KHÔNG được ghi trực tiếp vào source code, Git, prompt hay tài liệu. Hãy cấu hình bằng biến môi trường GEMINI_API_KEY. Vì khóa đã xuất hiện trong ảnh/chia sẻ, trước khi deploy production nên tạo/rotate một key mới rồi thay vào Environment Variables.

Phiên bản kế hoạch: 01/10/2026

# 1. Mục tiêu và nguyên tắc triển khai

Kế hoạch này sắp xếp lại toàn bộ ý tưởng nâng cấp thành một lộ trình kỹ thuật có phụ thuộc rõ ràng. Mục tiêu là sửa đúng phần lõi trước, sau đó mới phát triển các tính năng tạo giá trị và cuối cùng mới triển khai các hạng mục AI khó hơn.

Không xây tính năng mới lên trên dữ liệu/logic đang sai.

Mọi thay đổi database đi qua SQLAlchemy model + Alembic/Flask-Migrate.

Một nghiệp vụ chỉ có một nguồn logic chính; Customer/Admin/AI cùng gọi service.

Hành động tài chính phải idempotent: request/webhook lặp không được cộng tiền, điểm hay hoa hồng lần hai.

Mỗi giai đoạn bắt buộc có baseline test → implement → unit/integration test → smoke test → full regression test → báo cáo.

Chỉ chuyển giai đoạn khi tiêu chí nghiệm thu hiện tại đạt.

# 2. Hiện trạng source và các điểm phải xử lý trước

Source hiện tại đã có authentication, phân quyền, khách hàng, nhân viên, dịch vụ, lịch hẹn, ca làm, lương, hóa đơn, thanh toán, chat, dashboard và email. Tuy nhiên có các điểm cần xử lý trước khi mở rộng.

| Mức | Vấn đề | Tác động | Xử lý ở |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | SePay webhook chưa xác thực khóa thực sự và chưa có idempotency chắc chắn. | Có thể đánh dấu thanh toán sai hoặc xử lý lặp. | GĐ0 |
| P0 | Secret/API key và thông tin tài chính có fallback/hard-code. | Rủi ro bảo mật production. | GĐ0 |
| P0 | Model, dump DB và service có chỗ không đồng bộ. | Có thể gọi cột không tồn tại. | GĐ1 |
| P0 | Trạng thái lịch lẫn tiếng Anh/tiếng Việt. | Filter/KPI/email dễ lệch. | GĐ1 |
| P0 | Logic booking bị lặp giữa customer/admin/code cũ. | Sửa một nơi nhưng nơi khác vẫn sai. | GĐ1 |
| P1 | Dashboard doanh thu hôm nay/khách mới query chưa đúng nghĩa. | KPI hiển thị sai. | GĐ2 |
| P1 | API public staff trả email/sđt. | Lộ PII không cần thiết. | GĐ0 |
| P1 | Upload avatar chưa kiểm soát file/dung lượng. | Rủi ro upload. | GĐ0 |
| P1 | OTP/reset thiếu rate limit. | Spam/brute force. | GĐ0/GĐ8 |
| P1 | Frontend DELETE dịch vụ nhưng backend thiếu route. | UI/API lệch. | GĐ1 |
| P2 | Repo còn file copy, __pycache__, upload/runtime. | Khó bảo trì. | GĐ0 |

# 3. Roadmap ưu tiên tổng thể

| GĐ | Nội dung | Ưu tiên | Ước lượng* | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Security, cấu hình và dọn nền tảng | P0 – Bắt buộc | 2–4 ngày | Khóa rủi ro bảo mật/webhook/secret |
| 1 | Chuẩn hóa dữ liệu + refactor booking | P0 – Bắt buộc | 4–7 ngày | Booking core dùng chung + migration chuẩn |
| 2 | Analytics + Rating/Review | P1 – Rất cao | 3–5 ngày | KPI đúng, biểu đồ, review có xác minh |
| 3 | Loyalty + Commission/Payroll | P1 – Cao | 4–6 ngày | Ledger điểm + hoa hồng snapshot |
| 4 | Gói liệu trình + Automation | P1/P2 | 5–8 ngày | Package ledger + job nhắc lịch/dặn dò |
| 5 | Gemini Booking Agent + Business Summary | P1 chiến lược | 5–8 ngày | AI dùng tool/service, có confirmation gate |
| 6 | AI Marketing Content | P2 | 1–2 ngày | Sinh nội dung cho Admin |
| 7 | AI Skin Analysis | P3 – Để cuối | 4–7+ ngày | Hỗ trợ làm đẹp, không chẩn đoán |
| 8 | Hardening, regression, deploy, tài liệu | P0 cuối dự án | 2–4 ngày | Ổn định production + hồ sơ đồ án |

*Ước lượng tham khảo cho 1 lập trình viên đã quen Flask.

# 4. Kiến trúc mục tiêu

Browser (Customer/Admin) │ ▼ Flask Blueprints (mỏng: auth/validate/response) │ ▼ Business Services ├── appointment_service ├── payment_service ├── analytics_service ├── review_service ├── loyalty_service ├── payroll_service ├── package_service ├── notification_service └── ai_service │ ▼ SQLAlchemy Models + PostgreSQL │ ├── Resend ├── SePay/VietQR/MoMo └── Gemini API

# GIAI ĐOẠN 0: SECURITY, CẤU HÌNH VÀ DỌN NỀN TẢNG

| Mức ưu tiên P0 – BẮT BUỘC LÀM ĐẦU TIÊN | Độ khó Trung bình | Nguyên tắc Hoàn tất & test xong mới sang giai đoạn kế tiếp |
| --- | --- | --- |

## 0.1 Mục tiêu

Không còn secret/hard-coded credential nguy hiểm trong source.

Webhook payment có xác thực, idempotency và audit trail.

Upload file được giới hạn loại/kích thước.

API public không trả PII không cần thiết.

Repo sạch khỏi cache/copy/runtime upload.

## 0.2 Thay đổi chính

app/config.py: chỉ đọc secret từ environment; production thiếu secret bắt buộc thì fail rõ.

create_admin.py: dùng ADMIN_INITIAL_PASSWORD hoặc nhập tương tác, không hard-code.

SePay/MoMo: verify request, kiểm tra transaction ID đã xử lý, kiểm tra tiền/hóa đơn/trạng thái.

Thêm bảng PaymentWebhookEvent/PaymentTransaction với UNIQUE(provider, external_transaction_id).

Profile upload: whitelist jpg/jpeg/png/webp, MIME/extension, giới hạn dung lượng.

API staff public chỉ trả manv, hoten, chucvu, avatar.

.gitignore loại .env, __pycache__, *.pyc, uploads runtime; bỏ file copy nếu xác nhận trùng.

Gemini API key: Chỉ chuẩn bị GEMINI_API_KEY placeholder trong .env.example. Không thêm khóa thật vào repository.

## Prompt cho AI Coding Agent – Giai đoạn 0

Cách dùng: Sao chép nguyên khối prompt bên dưới cho AI coding agent. Agent phải làm đúng thứ tự, không bỏ qua baseline test và final regression test.

Bạn là Senior Flask/PostgreSQL Engineer. Hãy sửa repo Bin Spa theo GIAI ĐOẠN 0 – SECURITY & FOUNDATION. Không thêm tính năng nghiệp vụ mới. MỤC TIÊU: 1) Loại bỏ secret/hard-coded credential. 2) Làm SePay/MoMo webhook an toàn và idempotent. 3) Bảo vệ upload avatar. 4) Không public dữ liệu nhân viên không cần thiết. 5) Dọn repo nhưng không xóa dữ liệu runtime. 6) Giữ nguyên hành vi hợp lệ hiện có. A. BASELINE - Đọc app/config.py, create_admin.py, app/routes/payment_bp.py, app/admin/invoice_manage_bp.py, app/services/vietqr_service.py, app/services/momo_service.py, app/routes/profile_bp.py, app/routes/staff_bp.py, .gitignore. - Chạy app/test trước khi sửa và ghi lỗi baseline. - Nếu chưa có pytest, tạo tests/ + fixture Flask app + test DB tối thiểu. B. SECRET & CONFIG - Không hard-code SEPAY_API_KEY, SECRET_KEY, JWT_SECRET_KEY, GEMINI_API_KEY hoặc credential. - .env.example chỉ placeholder. - Production thiếu secret bắt buộc phải báo lỗi rõ. - GEMINI_API_KEY chỉ đọc bằng os.getenv; không log giá trị. C. PAYMENT WEBHOOK - Xác thực SePay Authorization bằng so sánh constant-time. - Thêm idempotency record: provider, external_transaction_id, payload_hash/metadata, status, processed_at; UNIQUE phù hợp. - Request lặp không tạo ThanhToan lần 2. - Số tiền thiếu/0 không được coi là thanh toán. - Chỉ set HoaDon='Đã thanh toán' khi hợp lệ. - MoMo giữ verify HMAC và thêm idempotency. - Không log secret. D. UPLOAD - Chỉ jpg/jpeg/png/webp. - Giới hạn MAX_CONTENT_LENGTH. - secure_filename + tên file không xung đột. - Reject file giả extension/MIME ở mức khả thi. E. PRIVACY & REPO - /api/staff public không trả email/sdt/diachi. - Cập nhật .gitignore. - Kiểm tra staff_manage_bp - Copy.py; nếu trùng file chính thì xóa. - Không xóa upload runtime trên production. F. TEST BẮT BUỘC 1) SePay sai Authorization -> 401/403. 2) SePay đúng key + đúng tiền -> success. 3) Cùng external transaction 2 lần -> chỉ 1 ThanhToan. 4) Thiếu tiền -> invoice không paid. 5) MoMo invalid signature -> reject. 6) Upload .exe -> reject. 7) Upload ảnh hợp lệ -> success. 8) API staff public không có email/sdt. 9) Production thiếu secret -> lỗi cấu hình rõ. 10) Full regression suite. G. OUTPUT - File sửa/tạo. - Migration. - Lệnh migrate/rollback. - Kết quả test trước/sau. - Rủi ro còn lại. - Không commit secret.

# GIAI ĐOẠN 1: CHUẨN HÓA DỮ LIỆU VÀ REFACTOR BOOKING CORE

| Mức ưu tiên P0 – BẮT BUỘC | Độ khó Khá cao | Nguyên tắc Hoàn tất & test xong mới sang giai đoạn kế tiếp |
| --- | --- | --- |

## 1.1 Việc cần làm

Chọn SQLAlchemy models + Alembic migrations làm nguồn chuẩn.

Kiểm tra dump DB cũ so với model; không sửa production bằng SQL rời rạc.

Bổ sung LichHen.ghichu nếu nghiệp vụ dùng; nếu không thì bỏ mọi tham chiếu.

Loại bỏ ChiTietLichHen.manv nếu model hiện không có.

Chuẩn hóa status: pending, confirmed, in_progress, completed, cancelled; UI dịch sang tiếng Việt.

Refactor toàn bộ booking logic vào appointment_service.

Availability xét cả lịch hẹn và ca làm được gán/duyệt.

Auto assign chọn KTV rảnh có ca, ưu tiên ít lịch trong ngày.

Service delete dùng soft-delete active=False.

Customer Route ─┐ Admin Route ─────┼──> appointment_service AI Tool (sau này)┘ ├─ validate ├─ duration ├─ shift + overlap ├─ auto-assign ├─ create/update/cancel └─ notification event

## Prompt cho AI Coding Agent – Giai đoạn 1

Cách dùng: Sao chép nguyên khối prompt bên dưới cho AI coding agent. Agent phải làm đúng thứ tự, không bỏ qua baseline test và final regression test.

Bạn là Senior Backend Engineer. Thực hiện GIAI ĐOẠN 1 – NORMALIZE DATA & REFACTOR APPOINTMENT CORE sau khi GĐ0 pass. MỤC TIÊU: - Models + migrations là nguồn chuẩn. - Chuẩn hóa appointment status. - Một appointment_service chứa business logic. - Customer/Admin/AI đều dùng service. - Availability xét ca làm + lịch hẹn. - Không mất dữ liệu. 1) AUDIT - Đọc models.py, appointment_bp.py, admin/appointment_manage_bp.py, services/appointment_service.py, shift_manage_bp.py và JS booking. - Tìm mọi status tiếng Việt/Anh, ChiTietLichHen.manv, LichHen.ghichu. - Chạy baseline tests. 2) STATUS - Constants/Enum: pending, confirmed, in_progress, completed, cancelled. - DB lưu code; UI/email map tiếng Việt. - Migration dữ liệu cũ. 3) MODEL/MIGRATION - Nếu ghichu thật sự dùng: thêm nullable bằng migration; nếu không, bỏ tham chiếu. - Không dùng ChiTietLichHen.manv nếu model không có. - Kiểm tra unique/FK/index. - Không reset DB. 4) APPOINTMENT SERVICE Tạo/refactor: - calculate_total_duration(madv_list) - get_staff_working_at(datetime, duration) - check_staff_availability(manv, start_dt, duration, exclude_malh=None) - find_available_staff(start_dt, madv_list) - create_appointment(customer_id, madv_list, start_dt, manv=None, note=None, source='web') - cancel_appointment(...) - update_appointment_status(...) Quy tắc: - staff active, role=staff, có ca bao phủ khung giờ. - không overlap pending/confirmed/in_progress. - auto assign ít lịch nhất trong ngày, tie-break ổn định. - transaction atomic. - route chỉ parse/auth rồi gọi service. 5) API/UI SYNC - Customer create/check/slots dùng service. - Admin create/assign/update/complete dùng service. - DELETE service chuyển soft-delete active=False hoặc sửa UI. 6) TEST 1. Booking 1 service. 2. Nhiều service tính đúng duration. 3. Overlap reject. 4. Staff không có ca -> không khả dụng. 5. Auto assign đúng. 6. Không staff rảnh -> 409. 7. Cancel >4h success. 8. Cancel <4h reject. 9. completed/cancelled không cancel lại. 10. Customer/Admin cùng service. 11. available-slots đúng. 12. Migration status đúng. 13. Full regression. 7) OUTPUT - File thay đổi. - Sơ đồ luồng. - Migration + rollback. - Test results. - Code cũ đã xóa và lý do.

# GIAI ĐOẠN 2: ANALYTICS + RATING/REVIEW

| Mức ưu tiên P1 – RẤT CAO | Độ khó Trung bình | Nguyên tắc Hoàn tất & test xong mới sang giai đoạn kế tiếp |
| --- | --- | --- |

## 2.1 Analytics

Doanh thu thực nhận lấy từ ThanhToan.sotien theo ngaythanhtoan.

KPI: revenue, completed/cancelled, cancellation rate, average invoice, new customers, top services.

Chart.js: line revenue + pie/doughnut service mix.

API analytics trả JSON sạch để tái sử dụng cho AI Business Summary.

## 2.2 Verified Review

DanhGia: madg, malh UNIQUE, makh, manv, rating 1–5, comment, created_at.

Chỉ customer sở hữu lịch completed được review; manv lấy từ lịch.

Profile có nút đánh giá; Admin/staff thấy average rating + count.

## Prompt cho AI Coding Agent – Giai đoạn 2

Cách dùng: Sao chép nguyên khối prompt bên dưới cho AI coding agent. Agent phải làm đúng thứ tự, không bỏ qua baseline test và final regression test.

Thực hiện GIAI ĐOẠN 2 – ANALYTICS + VERIFIED RATING. A. ANALYTICS - Tạo analytics_service.py và analytics endpoint rõ ràng. - Revenue dựa ThanhToan.sotien + ngaythanhtoan. - API: revenue_timeseries(from,to,group_by=day¦month) appointment_stats(from,to) average_invoice(from,to) top_services(from,to,limit) new_customers(from,to) - Sửa bug today revenue và new customers cũ. - Chart.js line + doughnut/pie + KPI cards. B. REVIEW - Model DanhGia: madg, malh UNIQUE, makh, manv, rating 1..5, comment, created_at. - POST /api/reviews - GET /api/reviews/my - GET /api/reviews/staff/<manv> - GET /api/admin/reviews/stats Validation: - JWT customer. - lịch thuộc customer. - completed. - manv lấy từ lịch. - 1 review/malh. - UI /profile#appointments hiện nút phù hợp. C. TEST - Revenue theo ngày đúng fixture. - Unpaid invoice không tính. - Top service đúng. - New customer đúng date. - Review chưa completed -> reject. - Review người khác -> 403. - Review lần 2 -> 409. - Rating ngoài 1..5 -> 400. - Average rating đúng. - API chart schema đúng. - Full regression. D. OUTPUT - Migration. - API contract. - Manual checklist chart/review. - Test results.

# GIAI ĐOẠN 3: LOYALTY + HOA HỒNG/PAYROLL

| Mức ưu tiên P1 – CAO | Độ khó Khá cao | Nguyên tắc Hoàn tất & test xong mới sang giai đoạn kế tiếp |
| --- | --- | --- |

## 3.1 Loyalty ledger

Payment confirmed ↓ LoyaltyTransaction(earn) ↓ available_points / tier_progress ↓ redeem/refund/adjustment bằng transaction mới

Không chỉ cộng một cột diem_tich_luy.

Tách available points và tier progress.

Điểm chỉ sinh từ payment idempotent.

Quy tắc tích/đổi điểm cấu hình được; tránh mức ưu đãi quá cao ngoài ý muốn.

## 3.2 Commission snapshot

CommissionEntry - manv - malh - madv - base_amount - rate - commission_amount - created_at

Snapshot bảo đảm đổi tỷ lệ hoa hồng sau này không làm thay đổi bảng lương lịch sử.

## Prompt cho AI Coding Agent – Giai đoạn 3

Cách dùng: Sao chép nguyên khối prompt bên dưới cho AI coding agent. Agent phải làm đúng thứ tự, không bỏ qua baseline test và final regression test.

Thực hiện GIAI ĐOẠN 3 – LOYALTY + COMMISSION/PAYROLL. A. LOYALTY - Tạo LoyaltyTransaction: id, makh, mahd nullable, type(earn/redeem/refund/adjustment/expired), points_delta, source_key UNIQUE, created_at, note. - Tạo policy cấu hình: points per spend, redemption value, tier thresholds. - available_points và tier_progress metric tách biệt. - Payment confirmed -> loyalty_service.on_payment_confirmed(). - Duplicate webhook không duplicate points. - Refund/void -> transaction đảo. - Profile: points, tier, progress, history. B. COMMISSION - Commission policy theo service. - Appointment completed -> CommissionEntry snapshot: manv, malh, madv, base_amount, rate, commission_amount, created_at. - UNIQUE chống complete lặp. - Payroll = lương ca + commission + thưởng - khấu trừ. - Đổi rate mới không sửa lịch sử. C. TEST 1) Payment 500k -> points đúng policy. 2) Duplicate event -> không cộng lại. 3) Redeem -> available giảm, tier metric không sai. 4) Refund -> ledger đảo. 5) Tier boundaries. 6) completed -> commission đúng. 7) complete 2 lần -> không duplicate. 8) đổi rate -> lịch sử không đổi. 9) payroll tổng đúng. 10) full regression. D. OUTPUT - Migration/policy. - API/UI. - Công thức trong README. - Test results.

# GIAI ĐOẠN 4: GÓI LIỆU TRÌNH + NHẮC LỊCH/DẶN DÒ TỰ ĐỘNG

| Mức ưu tiên P1/P2 – SAU LOYALTY | Độ khó Cao | Nguyên tắc Hoàn tất & test xong mới sang giai đoạn kế tiếp |
| --- | --- | --- |

## 4.1 Package

GoiDichVu ↓ TheLieuTrinh ↓ LieuTrinhUsage ├─ reserved khi booking ├─ consumed khi completed └─ released khi cancelled

Không trừ buổi thật ngay khi khách đặt.

Mua gói là revenue khi thanh toán; redemption không tạo revenue mới.

Profile xem buổi còn lại, hạn và history.

## 4.2 Automation

Không dùng thread sleep 24h/48h.

Tạo NotificationJob persisted với scheduled_at/status/attempts.

Worker/scheduler định kỳ gửi reminder_24h, reminder_2h, postcare, review_request.

## Prompt cho AI Coding Agent – Giai đoạn 4

Cách dùng: Sao chép nguyên khối prompt bên dưới cho AI coding agent. Agent phải làm đúng thứ tự, không bỏ qua baseline test và final regression test.

Thực hiện GIAI ĐOẠN 4 – SERVICE PACKAGE + AUTOMATED CARE. A. DATABASE - GoiDichVu. - GoiDichVuItem nếu gói nhiều dịch vụ. - TheLieuTrinh: owner, purchase reference, expiry, status. - LieuTrinhUsage: mathe, malh, madv, state(reserved/consumed/released), timestamps. - NotificationJob: type, scheduled_at, status, attempts, sent_at, payload_json, unique_key. B. PURCHASE - /packages + list/detail. - Dùng payment flow hiện tại. - Chỉ cấp card khi payment confirmed, idempotent. - Revenue ở lúc mua gói. C. BOOKING WITH PACKAGE - UI hỏi dùng thẻ nếu phù hợp. - Validate owner/expiry/service/session. - Booking -> reserved. - Cancel -> released. - Complete -> consumed đúng 1 lần. - Repeat complete không trừ lần 2. D. AUTOMATION - Booking -> reminder 24h/2h jobs. - Complete -> post-care + review request jobs. - Không sleep/thread dài. - Tạo command/worker quét DB, retry có giới hạn. E. TEST - Payment success -> 1 card. - Duplicate webhook -> không 2 card. - Reserve/cancel/release. - Complete/consume đúng 1. - Expired/no session reject. - Redemption không tăng revenue. - Notification due/future/retry. - Full regression. F. OUTPUT - ERD, migration, API/UI, worker command, test results.

# GIAI ĐOẠN 5: GEMINI AI BOOKING AGENT + AI BUSINESS SUMMARY

| Mức ưu tiên P1 CHIẾN LƯỢC – ƯU TIÊN AI CAO NHẤT | Độ khó Cao | Nguyên tắc Hoàn tất & test xong mới sang giai đoạn kế tiếp |
| --- | --- | --- |

## 5.1 Quy tắc Gemini

Dùng GEMINI_API_KEY từ environment; không commit/log.

Model name cấu hình GEMINI_MODEL để dễ thay.

AI không INSERT/UPDATE DB trực tiếp.

Tool gọi appointment_service/analytics_service.

Booking bắt buộc có bước xác nhận của customer.

## 5.2 Luồng booking

Customer message ↓ Gemini -> get services / check availability ↓ Recommendation + price + time ↓ Booking Draft (no LichHen yet) ↓ Customer CONFIRM ↓ confirm_booking_tool -> appointment_service.create_appointment() ↓ DB + email

## 5.3 Business Summary

Gemini chỉ nhận JSON analytics đã tính chuẩn; AI diễn giải xu hướng và đề xuất, không tự bịa số.

## Prompt cho AI Coding Agent – Giai đoạn 5

Cách dùng: Sao chép nguyên khối prompt bên dưới cho AI coding agent. Agent phải làm đúng thứ tự, không bỏ qua baseline test và final regression test.

Thực hiện GIAI ĐOẠN 5 – GEMINI AI BOOKING AGENT + BUSINESS SUMMARY. SECURITY - GEMINI_API_KEY chỉ environment. - GEMINI_MODEL environment. - Không log key hoặc PII không cần thiết. ARCHITECTURE Tạo ai_service.py, ai_bp.py, AI widget, ai_chat.js. AI chỉ orchestration; write DB gọi business service. TOOLS 1) get_available_services_tool() 2) check_availability_tool(madv_list, ngaygio, manv optional) 3) create_booking_draft_tool(...) -> KHÔNG tạo LichHen. 4) confirm_booking_tool(draft_id) -> chỉ sau xác nhận rõ; gọi appointment_service. 5) get_business_metrics_tool(from,to) -> analytics_service, admin/manager only. GUARDRAILS - Customer chat chỉ dịch vụ Spa/chăm sóc làm đẹp phổ thông/booking. - Không chẩn đoán bệnh da, không kê thuốc. - Ngoài scope -> từ chối ngắn + hướng về Spa. - Ngày giờ mơ hồ -> hỏi lại. - Giá/dịch vụ luôn lấy DB. - Booking bắt buộc confirmation. - Customer không gọi business-summary tool. API POST /api/ai/chat POST /api/ai/booking/confirm POST /api/ai/business-summary BUSINESS SUMMARY - Input: JSON revenue, appointments, cancellation_rate, top_services, avg_invoice, new_customers. - Prompt phân biệt FACTS và SUGGESTIONS. - Không tạo số ngoài JSON. TEST 1) Không key -> AI endpoint báo cấu hình rõ, app core vẫn chạy nếu AI optional. 2) Tool service list đúng DB. 3) Ngoài scope -> không gọi booking. 4) Thiếu giờ -> hỏi lại, không ghi DB. 5) Draft -> chưa có LichHen. 6) Confirm -> đúng 1 LichHen. 7) Confirm lại -> idempotent. 8) Customer A không confirm draft B. 9) availability dùng appointment_service. 10) business-summary chặn customer. 11) không gửi raw PII cho Gemini. 12) Automated tests mock Gemini. 13) Manual test thật bằng env key. 14) Full regression. OUTPUT - File thay đổi. - Tool-calling diagram. - Env config. - Mock/manual test results. - Không in API key.

# GIAI ĐOẠN 6: AI MARKETING CONTENT CHO ADMIN

| Mức ưu tiên P2 – DỄ, GIÁ TRỊ PHỤ TRỢ | Độ khó Thấp | Nguyên tắc Hoàn tất & test xong mới sang giai đoạn kế tiếp |
| --- | --- | --- |

Tái sử dụng cùng ai_service/Gemini client. AI chỉ tạo bản nháp, không tự đăng mạng xã hội.

Input: topic, channel, tone, audience, promotion_details, keywords.

Output: title, main copy, caption, hashtags, CTA, meta description.

Không bịa giá/khuyến mãi nếu người dùng không cung cấp.

## Prompt cho AI Coding Agent – Giai đoạn 6

Cách dùng: Sao chép nguyên khối prompt bên dưới cho AI coding agent. Agent phải làm đúng thứ tự, không bỏ qua baseline test và final regression test.

Thực hiện GIAI ĐOẠN 6 – AI MARKETING CONTENT. - Tái sử dụng ai_service và GEMINI_API_KEY/GEMINI_MODEL. - Chỉ admin/manager. - UI /admin/ai-content: topic, channel, tone, target_audience, promotion_details, keywords. - POST /api/ai/generate-content. - Không bịa promotion/giá. - Output: title, main_copy, short_caption, hashtags, CTA, seo_meta_description. - Nút Copy/Regenerate/Edit; không auto-post. TEST: 1) unauthorized -> 403. 2) missing topic -> 400. 3) mock Gemini schema -> render đúng. 4) không có discount input -> không bịa discount. 5) timeout -> lỗi thân thiện. 6) full regression. - Báo cáo file + test.

# GIAI ĐOẠN 7: AI SKIN ANALYSIS – TÍNH NĂNG KHÓ, ĐỂ CUỐI

| Mức ưu tiên P3 – KHÔNG ƯU TIÊN SỚM | Độ khó Rất cao | Nguyên tắc Hoàn tất & test xong mới sang giai đoạn kế tiếp |
| --- | --- | --- |

Không nên hiển thị phần trăm mụn/thâm như chỉ số y khoa nếu không có metric được xác thực. Định vị là hỗ trợ quan sát đặc điểm da và gợi ý chăm sóc/dịch vụ.

Không chẩn đoán bệnh/không kê thuốc.

Không lưu ảnh mặc định; xóa file tạm sau xử lý.

Không log ảnh/base64.

Chỉ gợi ý service active từ DB.

Luôn có disclaimer.

## Prompt cho AI Coding Agent – Giai đoạn 7

Cách dùng: Sao chép nguyên khối prompt bên dưới cho AI coding agent. Agent phải làm đúng thứ tự, không bỏ qua baseline test và final regression test.

Thực hiện GIAI ĐOẠN 7 – AI SKIN ANALYSIS sau khi core ổn định. SAFETY/PRIVACY - Chỉ 'phân tích đặc điểm da phục vụ tư vấn làm đẹp', không chẩn đoán y khoa. - Không trả % giả chính xác; ưu tiên low/medium/high + mô tả. - Luôn disclaimer. - Không lưu ảnh mặc định; xóa file temp success/failure. - Không log ảnh/base64. - jpg/png/webp + size limit. FLOW 1) Auth customer upload. 2) Validate + resize/compress. 3) Gửi vision-capable Gemini model. 4) JSON schema: skin_characteristics[] observations[] care_tips[] suggested_service_ids[] warning_signs_requiring_professional_consultation[] disclaimer 5) Backend đối chiếu service IDs với DB active. 6) UI render + nút booking; không lưu dữ liệu y khoa vào profile mặc định. TEST - invalid/oversize reject. - temp cleanup. - malformed JSON fallback. - invalid service id filtered. - disclaimer always. - prompt không cho kê thuốc/chẩn đoán. - full regression. - manual test ảnh mẫu hợp pháp.

# GIAI ĐOẠN 8: HARDENING, REGRESSION, DEPLOY VÀ TÀI LIỆU ĐỒ ÁN

| Mức ưu tiên P0 – BẮT BUỘC TRƯỚC KHI CHỐT | Độ khó Trung bình | Nguyên tắc Hoàn tất & test xong mới sang giai đoạn kế tiếp |
| --- | --- | --- |

Fresh DB migration từ zero và upgrade DB hiện có đều chạy được.

Test auth → booking → complete → invoice → payment → loyalty/package → review → payroll → analytics.

Test role matrix.

Scan secret; rotate production key nếu từng chia sẻ.

Bật production security headers/cookies/CORS hợp lý.

README, ERD, API, test report, deploy guide đầy đủ.

## Prompt cho AI Coding Agent – Giai đoạn 8

Cách dùng: Sao chép nguyên khối prompt bên dưới cho AI coding agent. Agent phải làm đúng thứ tự, không bỏ qua baseline test và final regression test.

Thực hiện GIAI ĐOẠN 8 – FINAL HARDENING & RELEASE. Không thêm feature mới. 1) DATABASE - Fresh DB từ migrations -> pass. - Upgrade DB cũ -> pass. - FK/index/constraints. - Backup trước production migration. 2) SECURITY - Scan secret/token/key. - Không log Authorization/JWT/API key. - Secure/HttpOnly/SameSite cookie phù hợp. - CORS đúng domain. - Kiểm tra upload + rate limit auth/OTP/AI. - Rotate production key nếu từng bị chụp/chia sẻ. 3) E2E REGRESSION Customer register -> OTP(mock) -> login -> services -> booking -> staff schedule -> complete -> invoice -> payment webhook -> loyalty -> review -> commission/payroll -> analytics. Package: purchase -> payment -> card -> reserve -> cancel/release -> rebook -> complete/consume -> notification. AI: chat -> service lookup -> availability -> draft -> confirm -> appointment. 4) ROLE MATRIX Test customer/staff/letan/manager/admin ở endpoint nhạy cảm. 5) RELIABILITY - Optimize N+1 rõ ràng. - Pagination. - External API timeout. - Retry giới hạn. - Health endpoint. 6) DOCS - README local setup. - .env.example. - ERD. - Architecture diagram. - API list. - Deployment guide. - Test report. - Known limitations. - Backup/restore. 7) FINAL OUTPUT - Không test fail. - Pytest result. - Manual smoke result. - Migration version. - Env vars. - Không expose secret.

# 5. Các hạng mục khó/không ưu tiên – để cuối

| Hạng mục | Vì sao | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- |
| Nhiều chi nhánh | Chưa có ChiNhanh; ảnh hưởng staff, booking, invoice, package, analytics. | Chỉ làm khi có yêu cầu thật. |
| WebSocket realtime chat | Polling hiện đủ; WebSocket tăng hạ tầng/state. | Tối ưu sau core. |
| Nhiều chuyên viên trong một lịch | LichHen hiện một manv; đổi lan sang commission/UI. | Để backlog. |
| AI Skin Analysis nâng cao | Khó kiểm chứng + ảnh nhạy cảm. | Giữ GĐ7. |
| Auto-post social media | Cần OAuth/quyền nền tảng. | Chỉ tạo draft content. |
| Microservices | Không cần quy mô hiện tại. | Giữ modular monolith. |

# 6. Nếu thời gian đồ án bị giới hạn

Tối thiểu phải có

GĐ0 Security

GĐ1 Booking core

GĐ2 Analytics + Rating

GĐ8 Regression/Docs

Mức tốt để tạo khác biệt

Thêm GĐ3 Loyalty + Commission

GĐ4 Package + Automation

GĐ5 Gemini Booking Agent

Nếu còn thời gian

GĐ6 AI Marketing

GĐ7 Skin Analysis

Backlog nâng cao

# 7. Quy tắc chung cho AI Coding Agent

Đọc file liên quan + chạy baseline trước khi sửa.

Không reset/xóa DB tùy tiện.

Không duplicate business logic.

Không hard-code secret.

Schema change phải có migration + rollback.

Endpoint nhạy cảm có authorization test.

Mock external API trong automated test; manual test thật tách riêng.

Kiểm tra DB state sau thao tác, không chỉ nhìn UI.

Chạy full regression sau feature test.

Cuối mỗi giai đoạn xuất changelog + test + remaining risks.

# 8. Cấu hình môi trường đề xuất

| DATABASE_URL=postgresql://... SECRET_KEY=... JWT_SECRET_KEY=... RESEND_API_KEY=... SEPAY_API_KEY=... VIETQR_BANK_ID=... VIETQR_ACCOUNT_NO=... VIETQR_ACCOUNT_NAME=... MOMO_PARTNER_CODE_SANDBOX=... MOMO_ACCESS_KEY_SANDBOX=... MOMO_SECRET_KEY_SANDBOX=... MOMO_API_ENDPOINT_SANDBOX=... GEMINI_API_KEY=... GEMINI_MODEL=<model-flash-available> |  |
| --- | --- |
| Không commit .env: Chỉ commit .env.example với placeholder. Trên Render/hosting, cấu hình các giá trị trong Environment Variables. |

# 9. Tiêu chí hoàn thành toàn dự án

Lỗi P0 được sửa và có test chống tái phát.

Booking customer/admin/AI dùng chung appointment_service.

Webhook payment an toàn, idempotent, có audit trail.

Analytics lấy dữ liệu đúng từ payment/appointment.

Review chỉ từ lịch completed hợp lệ.

Loyalty/commission có ledger/snapshot.

Package không trừ sai khi cancel/request lặp.

Automation dùng job persisted.

Gemini AI không ghi DB trực tiếp và không booking trước confirmation.

Full test suite pass + E2E checklist.

README/ERD/API/deploy/test report đủ để bảo vệ đồ án.

Kết luận: thứ tự tốt nhất là sửa nền tảng → chuẩn hóa booking/data → analytics/review → loyalty/payroll → package/automation → Gemini Booking → AI phụ trợ → Skin Analysis. Cách này giảm rủi ro sửa lại nhiều lần và giúp các tính năng mới tái sử dụng lớp nghiệp vụ đã được kiểm thử.